Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.07.2025 № 561-п/25

ПОЛОЖЕНИЕ

о работе групп общественного контроля в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации государственной программы Сахалинской области «Комплексное развитие сельских территорий Сахалинской области», утвержденной постановлением Правительства Сахалинской области от 01.08.2023 № 406, а также определяет порядок взаимодействия органов местного самоуправления и групп общественного контроля при реализации проектов комплексного развития сельских территорий на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области. Группы общественного контроля формируются на принципах добровольного участия.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:

- общественный контроль - деятельность граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций по наблюдению за реализацией проектов комплексного развития сельских территорий.

- группа общественного контроля - сформированный органами местного самоуправления Сахалинской области коллектив заинтересованных граждан.

- проект комплексного развития сельских территорий - совокупность мероприятий, направленных на улучшение качества жизни сельских жителей и социально-экономического положения сельских территорий. Мероприятия включают в себя строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также реализацию проектов благоустройства сельских территорий.

- сельские территории - сельские населенные пункты, поселки городского типа и межселенные территории (за исключением сельских населенных пунктов и поселков городского типа, входящих в состав административного центра Сахалинской области).

- муниципальный округ - несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, в которых осуществляется местное самоуправление.

- эффективность реализации проекта - соотношение достигнутых результатов к затраченным ресурсам.

2. Цели и задачи групп общественного контроля

  - Целью групп общественного контроля является обеспечение прозрачности, качества и эффективности реализации проектов комплексного развития сельских территорий на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области.

  - Задачами групп общественного контроля являются:

- мониторинг хода выполнения работ и этапов реализации проектов комплексного развития сельских территорий;

- проверка качества используемых материалов;

- оценка соответствия фактических работ проектной документации;

- отслеживание установленных сроков реализации проекта.

3. Состав групп общественного контроля

В состав групп общественного контроля рекомендуется включать:

- депутатов представительного органа муниципальных округов;

-руководителей территориальных отделов администраций муниципальных округов;

- заинтересованных местных жителей;

- жителей, имеющих образование и (или) опыт в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

- частников инициативных групп, которые активно учувствовали в общественных обсуждениях по вопросам выборов проектов комплексного развития сельских территорий.

4. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и групп общественного контроля

4.1. Группы общественного контроля осуществляют регулярный мониторинг хода выполнения работ по проектам комплексного развития сельских территорий, включая проверку качества материалов и соблюдение сроков.

  - В случае выявления нарушений члены группы общественного контроля обязаны зафиксировать их с помощью фото- и видео фиксации, что позволит документировать факты и предоставить их в качестве доказательств.

  - Группа общественного контроля немедленно уведомляет заказчика (орган местного самоуправления) о выявленных нарушениях, предоставляя собранные доказательства и краткое описание ситуации.

  - После уведомления заказчик (орган местного самоуправления) обязан оперативно рассмотреть полученные материалы и принять меры для устранения выявленных нарушений, которые включают в себя проведение дополнительных проверок, взаимодействие с подрядными организациями для исправления недостатков.

  - Орган местного самоуправления должен предоставить группе общественного контроля обратную связь о принятых мерах и результатах рассмотрения выявленных нарушений.

  - Заказчик (орган местного самоуправления) и группы общественного контроля должны активно сотрудничать и обмениваться информацией для достижения общих целей в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий, обеспечивая открытость и прозрачность в проведении работ.

4.7. Результатом осуществления общественного контроля является итоговый документ, который должен содержать:

- описание проведенного мониторинга и проверок;

- выводы о качестве выполненных работ;

- рекомендации по улучшению процесса реализации проектов;

- другие важные замечания и предложения, выявленные в ходе контроля.

5. Заключительные положения

Настоящее Положение подлежит регулярному пересмотру и актуализации в соответствии с изменениями законодательства и практики реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

от 21.07.2025 № 561-п/25

Состав групп общественного контроля

Углегорского муниципального округа Сахалинской области

| Козлова Татьяна Владимировна | Депутат Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| --- | --- |
| Сараева Наталья Евгеньевна | Депутат Собрания Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Косырев Александр Николаевич | Руководитель МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Черных Ольга Олеговна | И.о. руководителя МКУ «Управление территорией с. Бошняково» Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Григорова Татьяна Михайловна | Инспектор МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского муниципального округа Сахалинской области (с. Лесогорское) |
| Ким Бон Сон | Староста села Краснополье Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Солуянов Владимир Григорьевич | Староста села Поречье Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Шапенко Любовь Николаевна | Заинтересованный местный житель (с. Бошняково) |
| Рассказова Любовь Андреевна | Заинтересованный местный житель (с. Бошняково) |
| Журавлёва Ирина Юрьевна | Заведующий сельским клубом с. Лесогорское филиал МБУК РДК «Октябрь» |
| Худияш Надежда Валентиновна | Заинтересованный местный житель (с. Лесогорское) |
| Исаева Нина Андреевна | Заинтересованный местный житель (с. Краснополье) |
| Халеев Вячеслав Дмитриевич | Рабочий сельского клуба с. Краснополье филиал МБУК РДК «Октябрь» |
| Ким Хва Дя | Заинтересованный местный житель (с. Краснополье) |
| Алямкина Татьяна Андреевна | Заведующий сельским клубом с. Краснополье филиал МБУК РДК «Октябрь» |
| Кутенкова Ирина Александровна | Заинтересованный местный житель (пгт. Шахтерск) |