|  | Приложение № 4 к муниципальной программе Углегорского муниципального округа «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественным жильем», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа от 26.02.2026 № 105-п/26 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

«Обеспечение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры для увеличения объемов

жилищного строительства»

1. Общие положения

| Краткое наименование муниципального проекта |  | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Ямлиханов Алексей Викторович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шиколенко Галина Анатольевна |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ |  |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен ведомственный проект | Реализация мероприятий, направленных на сокращение непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |

- Цель и показатели проекта

| Цель муниципального проекта: Обеспечение строительства инженерной и транспортной инфраструктуры для увеличения объемов жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, предназначенных для бесплатного предоставления семьям, имеющим трех и более детей (комплексное обустройство земельных участков) | 0 | 31.12. 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество созданных (реконструированных, приобретенных) систем инженерного обеспечения земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | 0 | 31.12. 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | 2025-2030 | Произведены работы по обустройству земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой |
| 2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | 2025-2030 | Произведены работы по обустройству земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Обустройство земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | 2 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130,20 |
| 1.1. | Областной бюджет | 2 066,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066,20 |
| 1.2. | Местный бюджет | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.