Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением администрации Углегорского городского округа от 16.10.2024 № 874-п/24

Паспорт

муниципальной программы «Обеспечение населения

Углегорского городского округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Углегорского городского округа (отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи) |
| --- | --- |
| Соисполнители | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией с.Бошняково» Углегорского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа, МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» Углегорского городского округа |
| Участники | - управляющие компании; - ресурсоснабжающие организации |
| Период реализации | 2025 - 2030 |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа. Цель 2: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа. |
| Направления (при необходимости) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объем финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, составляет 376 873,3 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами Сахалинской области | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»/ Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", Государственная Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства", утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 10.07.2023 № 364, Государственная Сахалинской области "Развитие энергетики Сахалинской области" утвержденная постановлением Правительства Сахалинской области от 07.07.2023 № 361 |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Углегорского городского округа

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | план | план | план | план | план |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
|  | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | МП | % | 81,3 | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 82,1 | 82,3 | 82,5 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 2. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 3. | Количество отловленных безнадзорных животных | МП | единица | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией с.Бошняково» Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
|  | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | МП | % | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 5. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 6. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | МП | единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа, | Улучшение качества городской среды |
| 7. | Количество аварий на инженерных сетях | ГП | единица | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 8. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | МП | процент | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,0 | 15,9 | 15,8 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 9. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | МП | % | 79 | 78,9 | 78,8 | 78,7 | 78,6 | 78,5 | 78,4 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 10. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | ГП | % | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,5 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 11. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | МП | км/шт | 1,57/6 | 1,57/6 | 1,57/6 | 1,57/6 | 1,57/6 | 1,57/6 | 1,57/6 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 12. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | МП | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией с.Бошняково» Углегорского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа, МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 13. | Приобретение евроконтейнеров | МП | шт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа, Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» Углегорского городского округа, МКУ «Управление территорией с.Бошняково» Углегорского городского округа, МКУ «Управление капитального строительства» Углегорского городского округа, МБУ «Управление дорожно-транспортным хозяйством» Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 14. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | КПМ | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 15. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | КПМ | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 16. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | КПМ | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |
| 17. | Количество посещений бани | КПМ | посещение | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа | Улучшение качества городской среды |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Задачи структурного элемента / отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  |  |  | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 |  |  |  | 4 |
| 1. | Муниципальный проект «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |  |
| 1.1 | Задача № 1. Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов |  | Увеличены площади капитально отремонтированных многоквартирных домов |  | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года |  |
| 1.2 | Задача № 2. Создание условий для управления многоквартирными домами |  | Увеличено количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде |  | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде |  |
| 1.3 | Задача № 3. Организация и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных |  | Снижены численности безнадзорных животных |  | Количество отловленных безнадзорных животных |  |
| 2. | Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |  |  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |
| 2.1 | Задача № 1. Строительство, реконструкция (техническое перевооружение) объектов коммунальной инфраструктуры |  | Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг. |  | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения. Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения Количество строящихся и реконструируемых объектов Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод |  |
| 2.2 | Задача № 2. Обеспечение безаварийной работы жилищно-коммунального комплекса |  | Повышена надежность объектов коммунальной инфраструктуры и снижение аварийных ситуаций |  | Количество аварий на инженерных сетях. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  |
| 2.3 | Задача № 3. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры |  | Снижены аварийные ситуации на объектах коммунальной инфраструктуры и повышена надежность их работы |  | Количество аварий на инженерных сетях. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети |  |
| 2.4 | Задача № 4. Уменьшение протяженности ветхих линейных объектов электросетевого хозяйства |  | Повышены надежность объектов электросетевого хозяйства |  | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения |  |
| 2.5 | Задача № 5. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующими нормами |  | Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов обустроены в соответствии с действующими нормами. Приобретены евроконтейнеров. |  | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Приобретение евроконтейнеров. |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |  |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 3.1 | Задача № 1. Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  | Разработаны или актуализированы схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |  | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения. Разработка (актуализация) схем теплоснабжения. |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |  |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 4.1 | Задача № 1. Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности |  | Количество убыточных предприятий не увеличивается |  | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Организация бытового обслуживания населения Углегорского городского округа» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию структурного элемента: Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского городского округа |  |  |  | Срок реализации (2025-2030 годы) |  |
| 5.1 | Задача № 1. Возмещение затрат, возникающих по организации бытового обслуживания населения на территории Углегорского городского округа |  | Снижение посещений бани не происходит |  | Количество посещений бани |  |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Муниципальная программа всего, в том числе: | 376 873,3 | 392 734,8 | 16 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 332 088,3 | 353 669,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 44 785,0 | 39 065,7 | 16 000,0 | 17 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа» всего, в том числе: | 21 238,3 | 14 851,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2 642,4 | 2642,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 18 595,9 | 12 209,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный проект «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа» | 339 635,0 | 361 883,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 329 445,9 | 351 026,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 10 189,1 | 10 856,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Возмещение муниципальным казенным предприятиям Углегорского городского округа затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг в сфере ЖКХ, предоставляющим услуги по регулируемым видам деятельности» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация бытового обслуживания населения Углегорского городского округа» | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными услугами

жилищно-коммунального хозяйства»

В 2025 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 81,5 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 16,3 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,9 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,4 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 0 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |

В 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 81,7 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 16,2 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,8 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,4 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 0 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |

В 2027 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 81,9 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 16,1 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,7 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,4 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 0 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |

В 2028 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 82,1 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 16,0 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,6 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,4 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |

В 2029 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 82,3 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 15,9 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,5 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,5 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 0 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |

В 2030 году

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года, начиная с 2013 года | % |  |  |  | 82,5 |
| 1.2 | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | % |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Количество отловленных безнадзорных животных | единица | 62 | 62 | 62 | 250 |
| 2. | Цель № 2. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Углегорского городского округа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 98 |
| 2.2. | Доля городского населения Углегорского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения | % |  |  |  | 100 |
| 2.3. | Количество строящихся и реконструируемых объектов | единица |  |  |  | 1 |
| 2.4. | Количество аварий на инженерных сетях | единица |  |  |  | 3 |
| 2.5. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной водопроводной сети | % |  |  |  | 15,8 |
| 2.6. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в суммарной протяженности уличной канализационной сети | % |  |  |  | 78,4 |
| 2.7. | Удельный вес сточных вод, поданных на очистку, к общему объему сточных вод | % |  |  |  | 38,5 |
| 2.8. | Количество отремонтированных и реконструированных объектов электроснабжения | км/шт |  |  |  | 1,57/6 |
| 2.9. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | единица |  |  | 1 | 1 |
| 2.10. | Приобретение евроконтейнеров | шт |  |  | 10 | 10 |
| 2.11. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | единица |  |  |  | 0 |
| 2.12. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | единица |  |  |  | 1 |
| 2.13. | Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  |  | 28,6 |
| 2.14. | Количество посещений бани | посещение | 7 750 | 7 750 | 7 750 | 31 000 |