|  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа СО от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым к дворовым территориям многоквартирных домов»

1. Общие положения

| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым к дворовым территориям многоквартирных домов |  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Патрушев Константин Олегович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шарифов Евгений Альфирович |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |

- Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Капитально отремонтированные дворовые территории | 21 | 31.12.2024 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации» | 7 | 31.12.2024 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт дворовых территорий | 31.10.2025 | Обустройство дворовых территорий |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | 01.06.2025 | Разработка проектов для капитального ремонта дворов |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Муниципальный проект Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым к дворовым территориям многоквартирных домов (всего), в том числе: | 20 765,70 | 14 433,00 | 10 309,30 | 0 | 0 | 0 | 45 508,00 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 14 039,40 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 38 039,40 |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 137,30 | 433,00 | 309,30 | 0 | 0 | 0 | 879,60 |
| 1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальный проект Разработка проектно-сметной документации» (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | бюджет муниципального образования | 6 589,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 589,00 |
| 2.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 20 765,70 | 14 433,00 | 10 309,30 | 0 | 0 | 0 | 45 508,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) |  | 14 039,40 | 14 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 38 039,40 |
| бюджет муниципального образования |  | 6 726,30 | 433,00 | 309,30 | 0 | 0 | 0 | 7 468,60 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым к дворовым территориям многоквартирных домов»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий» |  |  |  |
| - Мероприятие № 1 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий» |  |  |  |
| - Контрольная точка «разработка аукционной документации на капитальный ремонт и размещение аукциона» | С 01 марта по 01 апреля ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО, МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Извещение о размещение аукциона |
| 1.2. Контрольная точка «заключение договора подряда» | с 01 апреля по 01 мая ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск», УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Договор подряда |
| 1.3. Контрольная точка «приемка выполненных работ» | до 01 сентября ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 1.4. Контрольная точка «оплата выполненных работ» | до 31декабря ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО, МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Платежный документ |
| - Мероприятие № 2 «Разработка проектно-сметной документации» |  |  |  |
| 2.1. Контрольная точка «разработка аукционной документации на разработку ПСД и размещение аукциона» | до 15 января ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Извещение о размещение аукциона |
| 2.2. Контрольная точка «аукцион, заключение контракта» | до 01 февраля ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Договор подряда |
| 2.3 Контрольная точка «приемка выполненных работ» | до 01 марта ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Акт сдачи-приемки выполненных работ |

Куратор проекта - вице-мэр администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, отвечающий за обеспечение муниципального проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам, результатам и ресурсам, а также разрешающий вопросы, выходящие за рамки полномочий руководителя муниципального проекта, а также представляющий интересы муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области в отношениях со всеми участниками проекта.

Руководитель муниципального проекта - руководитель структурного подразделения администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области, подведомственной организации, на которого по решению Совета по управлению проектами возлагается ответственность за реализацию муниципального проекта и достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте муниципального проекта.