|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа СО от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта «Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий»

1. Общие положения

| Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий |  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Патрушев Константин Олегович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шарифов Евгений Альфирович |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |

- Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустроенные места массового отдыха населения, общественные территории | 1 | 30.10.2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализованные мероприятия в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 0 | 31.12.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | 31.10.2025 | Обустройство дворовых территорий |
| 2. | Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 01.06.2025 | Разработка архитектурной концепции для подготовки конкурсной заявки города Углегорск |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | Всего |  |
| 1. | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий (всего), в том числе: | 45 903,2 | 20 100,80 | 25 126,00 | 0 | 0 | 0 |  | 91 130,0 |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | 8 771,90 | 13 725,50 | 13 333,30 | 0 | 0 | 0 |  | 35 830,70 |  |
| 1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 21 228,10 | 6 174,20 | 11 541,40 | 0 | 0 | 0 |  | 38 943,70 |  |
| 1.3 | бюджет муниципального образования | 15 903,2 | 201,10 | 251,30 | 0 | 0 | 0 |  | 16 355,6 |  |
| 1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2 | Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 2 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 100,0 |  |
| 2.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.3 | бюджет муниципального образования | 2 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 100,0 |  |
| 2.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 48 003,20 | 20 100,80 | 25 126,00 | 0 | 0 |  | 0 |  | 93 230,0 |
| федеральный бюджет |  | 8 771,90 | 13 725,50 | 13 333,30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 35 830,70 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) |  | 21 228,10 | 6 174,20 | 11 541,40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 38 943,70 |
| бюджет муниципального образования |  | 18 003,20 | 201,10 | 251,30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18 455,6 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

Раздел 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                                         «Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий»

| Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» |  |  |  |
| 2. Мероприятие № 1 «Благоустройство массового отдыха населения, общественных территорий» |  |  |  |
| 1.2. Контрольная точка «разработка проектно-сметной документации» | до 01 октября ежегодно | МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Проектно-сметная документация |
| 1.3. Контрольная точка «заключение договора подряда» | до 01 марта ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Договор подряда |
| 1.4. Контрольная точка «приемка выполненных работ на общественных территориях» | до 01 сентября ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Акт сдачи- приемки выполненных работ |
| 1.4. Контрольная точка «оплата за выполненные работы» | до 31 декабря ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Платежный документ |
| 2. Мероприятие № 2 «Участие граждан в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Углегорском городском округе» |  |  |  |
| 2.1 Контрольная точка «отбор общественных территорий для участия в голосовании» | до 15 февраля ежегодно | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО | Адресный список общественных территорий |
| 2.2 Контрольная точка «создание визуального проекта выбранных объектов» | до 01 марта ежегодно | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО | Визуальные проекты |
| 2.3. Контрольная точка «голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды» | с 15 марта по 30 апреля ежегодно | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Протокол заседания комиссии |
| 3. Мероприятие № 3 «Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа» |  |  |  |
| 3.1. Контрольная точка «заключение договоров на разработку архитектурной концепции для подготовки конкурсной заявки города Углегорск» | до 01.05.2025 | «Управление капитального строительства» УМО СО | Заключенные контракты |
| 3.2. Контрольная точка «сбор необходимой информации для подачи заявки» | до 01.05.2025 | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области; МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Сопроводительное письмо на подачу заявки |
| 3.3. Контрольная точка «оплата договоров на разработку архитектурной концепции для подготовки конкурсной заявки города Углегорск» | до 01.10.205 | «Управление капитального строительства» УМО СО | Платежный документ |