|  | Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа СО от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципального проекта «Устройство комплексных игровых площадок»

1. Общие положения

| Устройство комплексных игровых площадок |  | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2025-31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Патрушев Константин Олегович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шарифов Евгений Альфирович |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Привитие интереса детей к здоровому образу жизни и спорту, организация интересного досуга на свежем воздухе |  |  |

- Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Дата | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Обустроенные комплексные игровые площадки | 1 | 30.10.2024 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство комплексных игровых площадок | 31.10.2025 | Обустроенные комплексные игровые площадки |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1.1 | Устройство комплексных игровых площадок (всего), в том числе: | 32 834,70 | 17 864,60 | 20 618,60 | 0 | 0 | 0 | 71 317,9 |
| 1.2. | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 31 849,60 | 17 246,0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 69 095,6 |
| 1.3. | бюджет муниципального образования | 985,10 | 618,60 | 618,60 | 0 | 0 | 0 | 2 222,30 |
| 1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  | 32 834,70 | 17 864,6 | 20 618,60 | 0 | 0 | 0 | 71 317,9 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) |  | 31 849,60 | 17 246,0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 69 095,6 |
| бюджет муниципального образования |  | 985,10 | 618,60 | 618,60 | 0 | 0 | 0 | 2 222,30 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Раздел 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (участник программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Привитие интереса детей к здоровому образу жизни и спорту, организация интересного досуга на свежем воздухе» |  |  |  |
| Мероприятие № 1 «Устройство комплексных игровых площадок» |  |  |  |
| 1.1. Контрольная точка «заключение договора подряда» | до 01 марта ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Договор подряда |
| 1.2. Контрольная точка «приемка выполненных работ по устройству игровых площадок» | до 01 сентября ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Акт сдачи- приемки выполненных работ |
| 1.3. Контрольная точка «оплата за выполненные работы» | до 31 декабря ежегодно | МКУ «Управление территорией пгт. Шахтерск» УМО СО МКУ «Управление капитального строительства» УМО СО | Платежный документ |