|  |
| --- |
| Приложение № 2  к постановлению администрации  Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 02.02.2026 № 42-п/26 |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области  от 05.02.2025 № 100-п/25 |

ПАСПОРТ

муниципального проекта

*Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области*

1. Общие положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан | 01.01.2025 | Срок начала и окончания проекта | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | *Турский Г.В.* | | | |
| Руководитель муниципального проекта | *Шарифов Е.А.* | | | |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | *- увеличение площади капитально отремонтированных многоквартирных домов*  *- обеспечение потребности в угле граждан, проживающих в домах с печным отоплением*  *- увеличение количества многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде*  *- снижение численности безнадзорных животных.* | | | |

1. Цель и показатели проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение | | Период (год, квартал, месяц) | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество конструктивных элементов многоквартирных домов, которые запланировано капитально отремонтировать в отчетном периоде | 0 | 2024 | 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество домохозяйств с печным отоплением | 0 | 2024 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде | 100% | 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество отловленных безнадзорных животных | 201 ед. | 2024 | 87 | 200 | 200 | 220 | 0 | 0 |

1. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| 1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 2025-2030 | Увеличены площади капитально отремонтированных многоквартирных домов |
| 2. | Снабжение населения топливом для отопления жилых домов с печным отоплением | 2025-2030 | Обеспеченность потребности в угле граждан, проживающих в домах с печным отоплением |
| 3. | Создание условий для управления многоквартирными домами | 2025-2030 | Увеличено количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных элементов общего имущества от количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт отдельных элементов общего имущества в отчетном периоде |
| 4. | Организация и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | 2025-2030 | Снижены численности безнадзорных животных |

1. Бюджет проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам (кварталам, месяцам) реализации  (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
|  | *Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области* | | | | | | | |
| 1. | Капитальный ремонт жилищного фонда многоквартирных домов | 59 975,5 | 59 474,4 | 59 474,4 | 32 534,9 | 0 | 0 | 211 459,2 |
| 1.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | 58 176,2 | 57 690,1 | 57 690,1 | 31 558,8 |  |  | 205 115,2 |
| 1.2. | бюджет муниципального образования | 1 799,3 | 1 784,3 | 1 784,3 | 976,1 |  |  | 6 341,0 |
| 1.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Снабжение населения топливом для отопления жилых домов с печным отоплением | 11 753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 753,0 |
|  | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет муниципального образования | 11 753,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11753,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание условий для управления многоквартирными домами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3. | Организация и проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | 5 076,4 | 6 541,5 | 7 604,4 | 9 817,1 | 0 | 0 | 29 039,4 |
| 3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 5 076,4 | 6 541,5 | 7 604,4 | 9 817,1 |  |  | 29 039,4 |
| 3.2 | бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.3 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | | 76 804,9 | 66 015,9 | 67 078,8 | 42 352,0 | 0 | 0 | 252 251,6 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 63 252,6 | 64 231,6 | 65 294,5 | 41 375,9 |  |  | 234 154,6 |
| бюджет муниципального образования | | 13 552,3 | 1 784,3 | 1 784,3 | 976,1 |  |  | 18 097,0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |