|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению администрации  Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 02.02.2026 № 42-п/26 |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе «Обеспечение населения Углегорского муниципального округа Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области  от 05.02.2025 № 100-п/25 |

**ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ»**

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области (отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи) |
| Участники | Отсутствуют |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| план | план | план | план | план | план |
| 1. | Разработка (актуализация) схем водоснабжения и водоотведения | КПМ | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| 2. | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения | КПМ | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЗУЛЬТАТОВ) КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата) по годам | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | иной | Разработаны (актуализированы) схемы водоснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработана(актуализирована) схемы схем теплоснабжения | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование комплекса процессных мероприятий/наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» всего: | 2 800,0 | 800,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |
| Местный бюджет | 2 800,0 | 800,0 | 2 000,0 | - | - | - | - |

Раздел. 5 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача/мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» | | | |
| 1. Мероприятия, способствующие энергосбережению и повышению энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре |  |  |  |
| 1.1. Сбор коммерческих предложение | январь-февраль  ежегодно | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Коммерческие предложения |
| 1.2. Подготовка аукционной документации | февраль  ежегодно | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Извещение о проведении аукциона |
| 1.3. Размещение аукционной документации | март  ежегодно | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Заключение договора на выполнение работ |
| 1.5. Выполнение работ | апрель-июнь  ежегодно | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Подписание акта выполненных работ |
| 1.6. Утверждение схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения | до 01 июля  ежегодно | Начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Постановление администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области |