|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе Углегорского муниципального округа Сахалинской области «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области  от 04.02.2026 № 49-п/26 |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальной собственностью Углегорского муниципального округа Сахалинской области  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительств» Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Участники | Отсутствуют |
| Период реализации | 2025-2030 |
| Цели муниципальной программы | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 470 948,6 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/Государственными программами | Реализация Государственной программы направлена на достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни"/Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710;  Постановление Правительства Сахалинской области от 09.08.2023 №421 «Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения сахалинской области качественным жильем» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов» |

Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского городского округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 10,0 | 4,3 | 17 | 9,9 | 19,1 | 21,4 | | 5,5 | Администрация УМО СО, КУМС УМО СО, МКУ «УКС» УМО СО |  |

Раздел 3. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента/  отдельного мероприятия | Краткое описание ожидаемых результатов от реализации задачи структурного элемента | Показатель муниципальной программы, с которым связана задача структурного элемента |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | | |
| 1. | Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | |
|  | Ответственный за реализацию  структурного элемента: | Администрация УМО СО, КУМС УМО СО, МКУ «УКС» УМО СО | Срок реализации: 2025-2030 |
| 1.1. | Задача 1: Организация работ по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда | Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета |

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| Всего | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | **470 948,6** | 18 447,3 | 109 808,3 | 62 442,4 | 117 152,9 | 126 851,6 | 36 246,1 |
| областной бюджет | **456 820,1** | 17 893,8 | 106 514,0 | 60 569,1 | 113 638,3 | 123 046,1 | 35 158,8 |
| местный бюджет | **14 128,5** | 553,5 | 3 294,3 | 1 873,3 | 3 514,6 | 3 805,5 | 1 087,4 |
| внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. Структурный элемент: Муниципальный проект «Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» (всего), в том числе: | **470 948,6** | 18 447,3 | 109 808,3 | 62 442,4 | 117 152,9 | 126 851,6 | 36 246,1 |
| областной бюджет | **456 820,1** | 17 893,8 | 106 514,0 | 60 569,1 | 113 638,3 | 123 046,1 | 35 158,8 |
| местный бюджет | **14 128,5** | 553,5 | 3 294,3 | 1 873,3 | 3 514,6 | 3 805,5 | 1 087,4 |
| внебюджетные источники | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2025 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2025 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2026 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2026 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 6,5 | 2,4 | 8,1 | 17 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2027 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2027 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 4,2 | 2,5 | 3,2 | 9,9 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2028 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2028 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 5,6 | 4,8 | 8,7 | 19,1 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2029 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2029 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 6,9 | 9,1 | 5,4 | 21,4 |

Раздел 5. ПОКВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

«Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области»

В 2030 ГОДУ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=441135&date=20.05.2024)) | Плановые значения по кварталам (нарастающий итог) | | | На конец 2030 года |
| I квартал | II квартал | III квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель муниципальной программы «Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области» | | | | | |
| 1.1. | Годовой объем сноса аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области с привлечением средств областного бюджета | тыс. кв. метров | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 5,5 |