|  | Приложение к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 27.05.2026 № 263-п/26 |
| --- | --- |

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                                 капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории                               Углегорского муниципального округа Сахалинской области на 2026 - 2028 годы

| № пп. | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь дома, кв.м. | Стоимость работ (услуг), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектно-сметная документа-ция | Проверка сметной стоимости | Экспертиза проектной докумен-тации | Выполне-ние инже-нерных изысканий | Ремонт внутридомовых инженерных систем и установка коллективных (общедомовых ) приборов учета потребления ресурсов, в том числе: |  |  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт фундамента | Ремонт подвальных помещений | Всего стоимость ремонта | Областной бюджет |  | Местный бюджет | Средства собственников |
|  |  |  |  |  |  |  | электро-снабжение | тепло-снабжение | водо-снабжение | водо-отведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Углегорск, пер. Блюхера, д. 5 | 638,00 | 132,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4600,00 | 350,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5903,00 | 727,16 |  | 590,30 | 4585,54 |
| 2 | г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 22 | 976,00 | 149,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 300,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2170,00 | 267,31 |  | 217,00 | 1685,69 |
| 3 | г. Углегорск, ул. Войтинского, д. 1 | 940,80 | 203,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3000,00 | 400,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5124,00 | 631,20 |  | 512,40 | 3980,40 |
| 4 | г. Углегорск, ул. Заводская, д. 14 | 1634,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 600,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 | 1084,03 |  | 880,00 | 6835,97 |
| 5 | г. Углегорск, ул. Заводская, д. 19 | 1569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 600,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8800,00 | 1084,03 |  | 880,00 | 6835,97 |
| 6 | г. Углегорск, ул. Капасина, д. 8 | 3135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 1379,68 |  | 1120,00 | 8700,32 |
| 8 | г. Углегорск, ул. Свободная, д. 13 | 2203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 900,00 | 1700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12600,00 | 1552,14 |  | 1260,00 | 9787,86 |
| 9 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 19 | 2676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 25000,00 | 3079,64 |  | 2500,00 | 19420,36 |
| 10 | ПСД на 2027 год | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 67,75 |  | 55,00 | 427,25 |
| 11 | Проверка сметной стоимости на 2027 год | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 5,17 |  | 4,20 | 32,63 |
| 12 | Выполнение инженерных изысканий на 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,02 | 6,71 |  | 0,00 | 54,31 |
|  | Итого по муниципальному образованию Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | 13772,40 | 1034,00 | 105,00 | 0,00 | 61,02 | 1500,00 | 31600,00 | 3150,00 | 6600,00 | 11200,00 | 25000,00 | 0,00 | 0,00 | 80250,02 | 9884,82 |  | 8018,90 | 62346,30 |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Углегорск, пер. Блюхера, д. 5 | 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 0,00 | 0,00 | 8400,00 | 2135,10 |  | 840,00 | 5424,90 |
| 2 | г. Углегорск, ул. 8 Марта, д. 22 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 2287,61 |  | 900,00 | 5812,39 |
| 3 | г. Углегорск, ул. Войтинского, д. 1 | 940,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10800,00 | 0,00 | 0,00 | 10800,00 | 2745,13 |  | 1080,00 | 6974,87 |
| 4 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 168 | 2010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 1779,25 |  | 700,00 | 4520,75 |
| 5 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 57 | 1251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | 3660,18 |  | 1440,00 | 9299,82 |
| 6 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 21 | 2716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 6100,29 |  | 2400,00 | 15499,71 |
| 7 | г. Шахтерск, ул. Интернациональная, д. 26 | 1851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7000,00 | 1779,25 |  | 700,00 | 4520,75 |
| 8 | с. Краснополье, ул. Советская, д. 12 | 587,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 762,54 |  | 300,00 | 1937,46 |
| 9 | с. Краснополье, ул. Советская, д. 14 | 585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 762,54 |  | 300,00 | 1937,46 |
| 10 | с. Краснополье, ул. Советская, д. 16 | 585,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 762,54 |  | 300,00 | 1937,46 |
| 11 | с. Краснополье, ул. Центральная, д. 19 | 638,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3350,00 | 851,50 |  | 335,00 | 2163,50 |
| 12 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 19 | 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 500,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3350,00 | 851,50 |  | 335,00 | 2163,50 |
| 13 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 34 | 747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 7200,00 | 1830,08 |  | 720,00 | 4649,92 |
| 14 | с. Краснополье, ул. Юбилейная, д. 47 | 509,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 686,28 |  | 270,00 | 1743,72 |
| 15 | ПСД на 2028 год | 0,00 | 4250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4250,00 | 1080,26 |  | 425,00 | 2744,74 |
| 16 | Проверка сметной стоимости на 2028 год | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,00 | 58,72 |  | 23,10 | 149,18 |
|  | Итого по муниципальному образованию Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | 14675,80 | 4250,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19700,00 | 2600,00 | 3100,00 | 7000,00 | 73800,00 | 0,00 | 0,00 | 110681,00 | 28132,77 |  | 11068,10 | 71 480,13 |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Углегорский муниципальный округ Сахалинской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Углегорск, пер. Баранова, д. 1 | 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 175,40 |  | 70,00 | 454,60 |
| 2 | г. Углегорск, пер. Баранова, д. 2 | 700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8700,00 | 2180,14 |  | 870,00 | 5649,86 |
| 3 | г. Углегорск, пер. Баранова, д. 9 | 401,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 100,24 |  | 40,00 | 259,76 |
| 4 | г. Углегорск, пер. Баранова, д. 10 | 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 125,30 |  | 50,00 | 324,70 |
| 5 | г. Углегорск, пер. Блюхера, д. 2 | 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8650,00 | 2167,62 |  | 865,00 | 5617,38 |
| 6 | г. Углегорск, ул. Лейтенанта Егорова, д. 2 | 3431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13300,00 | 3332,87 |  | 1 330,00 | 8637,13 |
| 7 | г. Углегорск, ул. Победы, д. 216 | 1570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 5500,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26500,00 | 6640,68 |  | 2 650,00 | 17209,32 |
| 8 | г. Углегорск, ул. Приморская, д. 57 | 1251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 3600,00 | 800,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6550,00 | 1641,38 |  | 655,00 | 4253,62 |
| 9 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 16, лит. А | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 5513,02 |  | 2 200,00 | 14286,98 |
| 10 | г. Шахтерск, ул. Мира, д. 43 | 4117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30200,00 | 0,00 | 0,00 | 30200,00 | 7567,87 |  | 3 020,00 | 19612,13 |
| 11 | г. Шахтерск, ул. Октябрьская, д. 13 | 589,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 700,00 | 400,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3150,00 | 789,36 |  | 315,00 | 2045,64 |
|  | Итого по муниципальному образованию Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | 16876,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23050,00 | 20800,00 | 1200,00 | 1400,00 | 6000,00 | 68200,00 | 0,00 | 0,00 | 120650,00 | 30233,88 |  | 12065,00 | 78351,12 |