УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

Углегорского муниципального округа

Сахалинской области

от 29.04.2025 № 120-р/25

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года

| № пп. | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сформировать сводный план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства УМО к работе в осенне-зимний период 2025/26 года | До 01 мая 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 2. | Создать оперативные штабы (комиссии) для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду, по паспортизации многоквартирных жилых домов и объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов электроэнергетики 2025/26 года | До 01 мая 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 3. | Утвердить графики работы штаба (комиссии) по контролю за ходом подготовки к отопительному периоду 2025/26 года и паспортизации объектов | До 01 мая 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 4. | Представить в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области утвержденные планы капитальных и текущих ремонтов многоквартирных жилых домов, утвержденные составы комиссий по паспортизации многоквартирных жилых домов и графики их работы | До 12 мая 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 5. | Сформировать реестры объектов, подлежащих паспортизации, с указанием собственников и эксплуатирующих организаций и представить их в Сахалинское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | До 15 мая 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 6. | Обеспечить выполнение контрольных показателей реализации мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025/26 года с представлением оперативной информации в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО в установленные сроки | С 01 июня 2025 года еженедельно по понедельникам | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2025 года |  |
|  | выполнение не менее 50% | До 01 августа 2025 года |  |
|  | выполнение не менее 80% | До 01 сентября 2025 года |  |
|  | выполнение 100% | До 01 октября 2025 года |  |
| 7. | Обеспечить выполнение контрольных показателей по подготовке многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период с представлением информации в установленные сроки в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО в установленные сроки | С 01 июня 2025 года еженедельно по средам | МКП «ЖКХ» УМО ООО «ЖКХ Бошняково» ООО «УК МойДом» ООО УК «Бумажник» ООО УК «Прескотт» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
|  | выполнение не менее 30% | До 01 июля 2025 года |  |
|  | выполнение не менее 90% | До 15 августа 2025 года |  |
|  | выполнение не менее 100% | До 15 сентября 2025 года |  |
| 8. | Завершить торги на поставку топлива для объектов жизнеобеспечения Сахалинской области | До 01 августа 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 9. | Заключить контракты на поставку топлива на объекты жизнеобеспечения с организациями, отобранными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | До 15 августа 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 10. | Обеспечить полное погашение задолженности за потребленные энергоресурсы в отопительном периоде 2024/25 года | До 01 августа 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 11. | Создать комиссию по проведению инвентаризации остатков топлива на складах теплоснабжающих предприятий | До 01 июня 2025 года | Отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО |
| 12. | После завершения отопительного периода предоставить в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации УМО СО акты результатов инструментальной инвентаризации остатков топлива на складах | До 01 июля 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 13. | Обеспечить создание общего запаса топлива на объектах жизнеобеспечения по теплоснабжающим предприятиям в соответствии с нормативом запаса топлива, утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2025/26 года» | До 01 октября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 14. | Обеспечить рекомендуемый запас топлива по ресурсоснабжающим предприятиям в соответствии с утвержденным распоряжением Правительства Сахалинской области «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2025/26 года» | На 1-е число каждого месяца отопительного периода 2025/26 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 15. | Обеспечить входной контроль качества и соответствия объемов поставляемого твердого и жидкого топлива на объекты жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики | Постоянно | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 16. | Обеспечить наличие на складах неснижаемого нормативного запаса топлива | Постоянно, в течение отопительного периода 2025/26 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 17. | Представить в министерство жилищно-коммунального хозяйства расчетные материалы для утверждения нормативов запаса топлива на 01 октября 2026 года | До 01 августа 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 18. | Обеспечить 100% готовность инженерных систем многоквартирных жилых домов к приему тепловой нагрузки с составлением актов гидравлических испытаний и промывки узлов ввода и систем отопления | До 10 сентября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 19. | Обеспечить 100% паспортизацию многоквартирных домов. Разместить паспорта готовности МКД в системе ГИС ЖКХ в сроки, установленные приказом Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 29.02.2016 (с 01.09.2025 приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 79/пр), в соответствии с рекомендованной формой (приложение № 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170) | Не позднее 15 сентября 2025 года | Администрация УМО СО МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 20. | Обеспечить наличие и исправное состояние резервных автономных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения для их нормального функционирования в условиях чрезвычайных и аварийных ситуаций, информацию представить в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского городского округа | До 15 сентября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 21. | Обеспечить создание необходимого количества аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных квалифицированными специалистами, и представить в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского городского округа | До 15 сентября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 22. | Создать необходимый аварийный запас материалов и оборудования в достаточных количестве и номенклатуре для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в отопительный период 2025/26 года. Информацию представить в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского городского округа | До 01 октября 2025 года | МКП «ШКХ» УМО СО МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 23. | Выполнить подготовку специализированной техники и механизмов организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях | До 01 октября 2025 года | МКП «ШКХ» УМО СО МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 24. | Заготовить в полном объеме противогололедные реагенты | До 01 октября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» МБУ «УДТХ» УГО |
| 25 | Обеспечить работу и взаимодействие в круглосуточном режиме на отопительный период 2025/26 года единых диспетчерских служб | С 15 сентября 2025 года | МКУ «ЕДДС» УМО МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 26 | Провести учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства | До 20 октября 2025 года | МКУ «ЕДДС» УМО МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 27 | Обеспечить своевременный пуск объектов теплогенерации и начало отопительного периода 2025/26 года на территории Углегорского городского округа | В соответствии со среднесуточными температурами наружного воздуха | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 28 | Обеспечить получение положительных актов готовности котельных теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2025/26 года | Не позднее 01 ноября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 29 | Обеспечить получение в Сахалинском управлении Ростехнадзора и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2025/26 года | Не позднее 20 ноября 2025 года | Администрация УМО СО МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| Представление информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2025/26 года в отдел коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Углегорского городского округа |  |  |  |  |
| 30 | Оперативная информация о выполнении плана подготовки многоквартирных домов к работе в осенне-зимний период 2025/26 года | С 01 июня 2025 года до обеспечения 100% готовности - 1 и 15 числа ежемесячно. С 01 августа 2025 года - еженедельно по средам | МКП «ЖКХ» УМО ООО «УК МойДом» ООО УК «Прескотт» ООО УК «Бумажник» ООО УК «ЖилЦентр» ООО УК «Комфорт-Сервис» ООО «ЖКХ Бошняково» |
| 31 | График и отчет по заполнению тепловых сетей | С 01 сентября 2025 года, еженедельно по понедельникам до 100% исполнения | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 32 | Оперативная информация о выполнении сводного плана подготовки к работе в осенне-зимний период 2025/26 года | С 01 июля до 01 октября 2025 года еженедельно по понедельникам | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 33 | Представление оперативной информации по накоплению эксплуатационного запаса топлива на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства УГО | Еженедельно по вторникам, начиная с 01 июля до 15 октября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |
| 34. | Представление информации по форме 1-ЖКХ (зима) срочная | 1 число месяца, следующего за отчетным, с 01 мая по 01 ноября 2025 года | МКП «ЖКХ» УМО МКП «ШКХ» УМО СО |