|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 10.04.2025 № 332-п/25 |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 10.04.2025 № 332-п/25 |

Типовой Порядок

привлечения подрядных организаций управляющими компаниями, имеющими организационно-правовую форму ООО, ТСЖ, ЖСК для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области, с использованием средств, предоставляемых из областного бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ

1. Общие положения

1.1. 	Настоящий Порядок разработан в целях защиты прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах при проведении работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, с использованием средств бюджетов различных уровней в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Углегорского городского округа качественными коммунальными услугами жилищно-коммунального хозяйства.», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 05.02.2025 № 100-п/25. (далее – Программа).

1.2. 	Настоящий Порядок определяет основные требования к организации и проведению товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом и иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, осуществляющей в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом отбора подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы.

1.3.	В целях настоящего Порядка применяются следующие термины, определения и понятия:

«Заказчик» – товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив и иной специализированный потребительский кооператив либо выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация, осуществляющая в соответствии с действующим жилищным законодательством управление многоквартирным домом;

«Технический заказчик» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, привлеченный заказчиком на основании договора для оказания услуги по осуществлению функций технического заказчика, включая строительный контроль, на период выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

«Комиссионный отбор» – форма определения квалификационной комиссией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, обеспечивающая привлечение наиболее квалифицированных организаций для выполнения соответствующих видов работ;

«Предмет комиссионного отбора» – право на заключение договора на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

«Объект комиссионного отбора» – общее имущество многоквартирного дома, а также услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома включенные в установленном порядке в Программу;

«Организатор комиссионного отбора» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, привлеченные заказчиком на основании договора для осуществления функций организатора комиссионного отбора;

«Квалификационная комиссия» – коллегиальный орган, формируемый организатором комиссионного отбора в целях осуществления отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Члены квалификационной комиссии» – уполномоченные представители заказчика, уполномоченные представители собственников помещений в многоквартирном доме, и иные юридические и/или физические лица, включенные в соответствии с настоящим Порядком в состав квалификационной комиссии по обору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Претендент на участие в комиссионном отборе» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством, подавшие в установленном порядке заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы;

«Участник комиссионного отбора» – претендент на участие в комиссионном отборе, допущенный квалификационной комиссией к участию в комиссионном отборе подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Документация по комиссионному отбору» – комплект документов, содержащих: исходную информацию о технических, коммерческих и иных характеристиках объекта комиссионного отбора; информацию о критериях оценки участников комиссионного отбора в целях отбора их в качестве подрядных организаций; информацию об основных условиях договоров на выполнение соответствующих видов работ;

«Заявка на участие в комиссионном отборе» – заявка юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, на участие в комиссионном отборе подрядных организаций, оформленная в соответствии с требованиями установленными настоящим Порядком и содержащая предложение на проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Подрядная организация» – юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность в соответствии с действующим в области градостроительства законодательством, с которым по решению квалификационной комиссии заказчик заключает договоры на выполнение соответствующих видов работ в целях проведения капитального ремонта в многоквартирном доме с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Критерии отбора» – количественные и качественные показатели, предъявляемые к участникам комиссионного отбора, оформленные в соответствии с требованиями документации по комиссионному отбору подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ;

«Договор на выполнение работ» - договор на оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, заключаемый в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации между заказчиком и техническим заказчиком и (или) подрядной организацией, определенной по итогам комиссионного отбора.

- Порядок проведения комиссионного отбора организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

2.1.	Привлечение организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программы, осуществляется путем комиссионного отбора организаций из числа участников комиссионного отбора, подавших в установленном порядке заявку на участие в комиссионном отборе.

2.2.	Комиссионный отбор организаций может быть начат организатором комиссионного отбора с даты опубликования организатором комиссионного отбора извещения о проведении комиссионного отбора на официальном сайте муниципального образования или официальном сайте управляющей организации.

2.3. Комиссионный отбор подрядных организаций должен быть завершен в течение пятнадцати рабочих дней с даты опубликования организатором комиссионного отбора извещения о проведении комиссионного отбора на официальном сайте муниципального образования или официальном сайте управляющей организации.

2.4. Комиссионный отбор подрядных организаций проводится на основе следующих принципов:

1) 	создание для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей равных условий участия в комиссионном отборе подрядной организации;

2) 	добросовестная конкуренция;

3) 	эффективное использование средств, предоставляемых в рамках реализации Программ на капитальный ремонт многоквартирных домов;

4) 	доступность информации о проведении комиссионного отбора подрядных организаций.

2.5.	Комиссионный отбор подрядных организаций проводится на право заключения договоров, на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома и (или) на право заключения договоров, на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика, включая строительный контроль, на период выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

2.6.	В ходе комиссионного отбора организаций, квалификационная комиссия вправе рассматривать вопрос привлечения к выполнению работ по капитальному ремонту с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ, как одного подрядчика на весь комплекс работ, так и разных подрядчиков на разные виды работ.

  - В целях организации комиссионного отбора, заказчик заключает договор (Соглашение) с управляющей компанией «организатором комиссионного отбора».

  - При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в комиссионном отборе:

- соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (наличие допуска на осуществление соответствующих видов работ выданного саморегулируемой организацией соответствующей профессиональной отрасли);

- в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;

- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

2.9.	Требования, указанные в пункте 2.8 настоящего Порядка, предъявляются ко всем претендентам на участие в комиссионном отборе.

2.10.	Проверка соответствия претендентов указанным требованиям, осуществляется квалификационной комиссией.

2.11.	Основаниями для отказа допуска к участию в комиссионном отборе являются:

1)  	несоответствие заявки на участие в комиссионном отборе требованиям, установленным разделом 5 настоящего Порядка;

2)  	непредставление определенных разделом 5 настоящего Порядка документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;

3)  	несоответствие участника комиссионного отбора требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка.

2.12.	В случае установления фактов несоответствия претендента на участие в комиссионном отборе требованиям, установленным пунктом 2.8 настоящего Порядка, квалификационная комиссия не допускает претендента к участию в комиссионном отборе подрядных организаций.

3. Квалификационная комиссия

  - Организатор комиссионного отбора подрядных организаций принимает решение о создании квалификационной комиссии в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком письменного уведомления от органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, о принятии решения о распределении между многоквартирными домами, включенными в Программы, денежных средств, полученных муниципальным образованием за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и предусмотренных в местном бюджете, на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирных домов.

  - Организатор комиссионного отбора оформляет решение о создании квалификационной комиссии письменным распоряжением. В распоряжении указывается состав квалификационной комиссии, председатель квалификационной комиссии, порядок работы квалификационной комиссии, в том числе размер платы за предоставление документации по комиссионному отбору подрядных организаций. Срок полномочий комиссии не может превышать 3 года.

  - В состав квалификационной комиссии должно входить не менее пяти человек. В состав комиссии могут входить: уполномоченные представители заказчика, собственников помещений в многоквартирном доме (по согласованию), исполнительных органов государственной власти Углегорского муниципального округа Сахалинской области (по согласованию), специализированных общественных организаций (по согласованию), органов местного самоуправления (по согласованию), включенные на основании соответствующего приказа организатора комиссионного отбора в состав квалификационной комиссии по отбору подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в рамках реализации Программ.

  - Квалификационная комиссия рассматривает заявки на участие в комиссионном отборе и проводит комиссионный отбор подрядных организаций в соответствии с настоящим Порядком.

  - Руководство работой квалификационной комиссией осуществляет председатель квалификационной комиссии, назначаемый организатором комиссионного отбора, а в его отсутствие - заместитель, назначаемый председателем квалификационной комиссии.

  - Члены квалификационной комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться организатором комиссионного отбора о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.

  - Квалификационная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более пятидесяти процентов общего числа ее членов. Каждый член квалификационной комиссии имеет один голос.

  - Решения квалификационной комиссии принимаются простым большинством голосов членов квалификационной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов председатель квалификационной комиссии наделяется правом двух голосов.

  - Решения квалификационной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены квалификационной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускаются заполнение протокола карандашом и внесение в них исправлений.

4. Предоставление конкурсной документации и организация осмотра объекта комиссионного отбора

4.1.	Извещение о проведении комиссионного отбора, подготовленное по форме согласно приложению № 1, публикуется организатором комиссионного отбора на официальном сайте муниципального образования или сайте управляющей организации одновременно с оформлением решения о создании квалификационной комиссии, но не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе.

4.2.	В извещении о проведении комиссионного отбора может быть указано следующее:

1)	основание проведения комиссионного отбора и нормативные правовые акты, на основании которых проводится комиссионный отбор;

2)	наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона и номер факса заказчика;

3)	наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер телефона и номер факса организатора комиссионного отбора;

3)	вид комиссионного отбора, предмет комиссионного отбора;

4)	адрес объекта комиссионного отбора;

5)	общие характеристики объекта комиссионного отбора включая: серия, тип и год постройки; степень фактического износа; год последнего капитального ремонта; этажность; количество жилых и нежилых помещений; площадь  жилых и нежилых помещений и помещений общего пользования; виды благоустройства; площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и его кадастровый номер (при наличии);

6)	перечень и срок выполнения работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора;

7)	предварительная сметная стоимость работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора;

8)	порядок проведения осмотра соответствующего объекта комиссионного отбора;

9)	определение лиц, которые могут принять участие в комиссионном отборе;

10)	требования к участникам комиссионного отбора;

11)	возможность привлечения субподрядчиков;

12)	место, порядок и срок получения документации по комиссионному отбору подрядных организаций;

13)  	место, порядок и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе;

14)	требования к оформлению заявок на участие в комиссионном отборе;

15) 	место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в комиссионном отборе подрядных организаций;

16)	критерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе;

17)	срок и порядок уведомления претендентов о принятых квалификационной комиссией решениях;

18)	перечень обязательных условий договоров подряда на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, в том числе срок начала и окончания выполнения работ, размер предоплаты (не более 30% от сметной стоимости), размер гарантийного резерва, порядок приемки-сдачи работ по договору;

19)  	место, порядок и срок, в течение которого подрядная организация, выбранная по результатам комиссионного отбора должна подписать соответствующий договор на соответствующий вид работ.

4.3.	Перечень и стоимость работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора определяются в соответствии с предварительным сметным расчетом, составленным на основании акта технического осмотра многоквартирного дома и утверждаются решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

4.4. 	Документация по комиссионному отбору подрядных организаций, подготавливаемая организатором комиссионного отбора, включает в себя:

1) 	общую характеристику многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора по форме согласно приложению № 2;

2)   	перечень  работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора с указанием предварительной сметной стоимости каждого вида работ по форме согласно приложению     № 3;

3)   	требования  к  претендентам на участие в комиссионном отборе подрядных организаций, установленные пунктом 2.8 настоящего Порядка;

4)  	информацию о критериях комиссионного отбора подрядных организаций по форме согласно приложению № 4;

5)  	форма  заявки претендента на участие в комиссионном отборе согласно приложению № 5;

6)	форма анкеты претендента на участие в комиссионном отборе подрядных организаций согласно приложению № 6;

7)  	проект договора на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора;

4.5.	Организатор комиссионного отбора обеспечивает всем заинтересованным лицам возможность ознакомления с документацией по комиссионному отбору.

4.6.	 Комплект документации по комиссионному отбору подрядных организаций предоставляется любому заинтересованному лицу, желающему принять участие в комиссионном отборе на основании заявления поданного в письменной форме.

4.7.	Срок предоставления документации по комиссионному отбору подрядных организаций составляет один рабочий день с даты подачи письменного заявления претендентом на участие в комиссионном отборе подрядных организаций.

5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

5.1.	Для участия в комиссионном отборе подрядных организаций заинтересованное лицо подает организатору комиссионного отбора следующие документы:

1) 	Заполненную заявку претендента на участие в комиссионном отборе (по форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Порядку);

2) 	Заполненную анкету претендента на участие в комиссионном отборе (по форме, предусмотренной приложением № 6 к настоящему Порядку) включающую в себя нижеуказанные сведения о претенденте:

для юридических лиц

- наименование

- организационно-правовая форма

- данные по ОГРН, ИНН и КПП

- почтовый адрес

- юридический адрес

- контактные координаты (телефон, факс, e-mail)

- координаты руководителя организации

- банковские реквизиты

- основные направления деятельности участника отбора

- информация о наличие допуска на осуществление соответствующих видов работ выданного саморегулируемой организацией соответствующей профессиональной отрасли (и или иных разрешительных документов) на выполнение соответствующих видов работ

- квалификационный состав сотрудников

- перечень объектов, по которым ранее выполнялись соответствующие виды работ

- описание производственной базы, профессионального оборудования (уровня технической оснащенности)

- краткое описание технологий и материалов, применяемых для выполнения соответствующих видов работ (технические и качественные характеристики)

для индивидуальных предпринимателей

-фамилия, имя, отчество

- данные документа, удостоверяющего личность

- адрес регистрации

- данные по ОГРН, ИНН и КПП

- контактные координаты (телефон, факс, e-mail)

- банковские реквизиты

- основные направления деятельности участника отбора

- информация о наличие допуска на осуществление соответствующих видов работ выданного саморегулируемой организацией соответствующей профессиональной отрасли (и или иных разрешительных документов) на выполнение соответствующих видов работ

- квалификационный состав сотрудников

- перечень объектов, по которым ранее выполнялись соответствующие виды работ

- описание производственной базы, профессионального оборудования (уровня технической оснащенности)

- краткое описание технологий и материалов, применяемых для выполнения соответствующих видов работ (технические и качественные характеристики)

3) 	Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие    соответствие претендента на участие в комиссионном отборе требованиям, установленным п. 2.8 раздела 2 настоящего Порядка (принимаются нотариально заверенные документы или документы, заверенные синей печатью организации и подписью руководителя организации):

по подпункту 1 пункта 2.8 раздела 2:

для юридических лиц

-свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли (обязательно);

- сертификаты соответствия стандартам качества (при наличии);

- справка о наличии ИТР

для индивидуальных предпринимателей

-свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли (обязательно);

- сертификаты соответствия стандартам качества (при наличии);

- справка о наличии ИТР

по подпункту 2 пункта 2.8 раздела 2:

для юридических лиц

-выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка действительна в течение тридцати дней с даты выдачи налоговым органом);

- справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете;

для индивидуальных предпринимателей

-выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выписка действительна в течение тридцати дней с даты выдачи налоговым органом);

- справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете;

по подпункту 3 пункта 2.8 раздела 2:

для юридических лиц

-справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность  организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

для индивидуальных предпринимателей

-справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность  не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

по подпункту 4 пункта 2.8 раздела 2:

для юридических лиц

-справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

для индивидуальных предпринимателей

-справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период;

по подпункту 5 пункта 2.8 раздела 2:

для юридических лиц

-бухгалтерский баланс за последний завершенный отчетный период;

для индивидуальных предпринимателей

-выписку из  книги учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный период.

4) 	Заверенные в установленном порядке копии учредительных и регистрационных документов организации – претендента на участие в комиссионном отборе (принимаются нотариально заверенные документы или документы, заверенные синей печатью организации и подписью руководителя организации):

для юридических лиц

-устав организации;

- учредительный договор;

- свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в комиссионном отборе или приказ о назначении руководителя организации);

для индивидуальных предпринимателей

-свидетельство о государственной регистрации;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций (доверенность на ведение дел, связанных с участием в комиссионном отборе).

5.2.	Заинтересованное лицо подает заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного объекта комиссионного отбора только одну заявку. Представление заявки на участие в комиссионном отборе является согласием претендента выполнять обязательные работы по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора в соответствии с предварительной сметной стоимостью работ по капитальному ремонту, размер которой указан в извещении о проведении комиссионного отбора.

5.3.	Сметная стоимость работ по капитальному ремонту, указанная в документации по комиссионному отбору может уточняться по отдельным видам работ после подписания соответствующих договоров с подрядными организациями, отобранными по решению квалификационной комиссии, но не может превышать общую сумму расходов на проведение работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, утвержденную соответствующим решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

5.4.	Каждая заявка на участие в комиссионном отборе, поступившая в установленный в соответствии с настоящим Порядком срок, регистрируется организатором комиссионного отбора. По требованию претендента на участие в комиссионном отборе организатор комиссионного отбора выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно приложению № 7.

5.5.	Все заявки на участие в комиссионном отборе, поданные организатору комиссионного отбора рассматриваются в порядке, определенном разделом 6 настоящего Порядка.

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

6.1. 	В течение одного рабочего дня после окончания приема заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций, организатор комиссионного отбора созывает квалификационную комиссию для рассмотрения заявок претендентов на участие в комиссионном отборе на предмет соответствия заявок требованиям, установленным документацией по комиссионному обору подрядных организаций, соответствия требованиям, определенным разделом 5 настоящего Порядка, а также на предмет соответствия претендентов требованиям п.2.8 настоящего Порядка.

  - В комиссионном отборе подрядных организаций могут участвовать только лица, признанные по решению квалификационной комиссии участниками комиссионного отбора.

6.3.	В случае, если по основаниям, предусмотренным п. 2.12 настоящего Порядка, квалификационной комиссией принято решение об отстранении одного или нескольких претендентов от участия в комиссионном отборе подрядных организаций, организатор комиссионного отбора направляет таким претендентам уведомления об отказе в участии в комиссионном отборе не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания квалификационной комиссии.

6.4.	Оценка заявок лиц, признанных квалификационной комиссией участниками комиссионного отбора производится с использованием балльного метода оценки на основе системы критериев оценки, указанных в документации по комиссионному отбору подрядных организаций по форме согласно приложению № 4.

6.5.	Максимальный срок проведения квалификационной комиссией комиссионного отбора подрядных организаций не может превышать три рабочих дня с даты начала работы квалификационной комиссии.

6.6.	Результаты работы квалификационной комиссии по отбору подрядных организаций оформляются протоколом заседания квалификационной комиссии по форме согласно приложению № 8, который подписывается присутствующими на заседании членами квалификационной комиссии в день окончания рассмотрения заявок участников комиссионного отбора.

6.7.	Организатор комиссионного отбора уведомляет всех участников комиссионного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола заседания квалификационной комиссии.

6.8.	На основании решения квалификационной комиссии, организатор комиссионного отбора подрядных организаций не позднее трех рабочих дней, с даты подписания протокола заседания квалификационной комиссии, передает победителю и/или победителям комиссионного отбора подрядных организаций по одному экземпляру протокола заседания квалификационной комиссии и проекты договоров (входящих в состав документации по комиссионному отбору) на соответствующие виды работ. При этом указанные договоры заключается на условиях, указанных в документации по комиссионному отбору.

6.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе подана только одна заявка и/или только один претендент на участие в комиссионном отборе признан квалификационной комиссией участником комиссионного отбора, его заявка рассматривается в порядке, определенном разделом 6 настоящего порядка, а при наличии решения квалификационной комиссии о признании такого участника победителем комиссионного отбора, с ним заключается договор на выполнение соответствующих видов работ в порядке определенном п. 6.4. раздела 6 настоящего Порядка.

6.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в комиссионном отборе не подана ни одна заявка и/или на основании результатов рассмотрения заявок претендентов на участие в комиссионном отборе подрядных организаций, квалификационной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в комиссионном отборе всех претендентов, организатор комиссионного отбора вправе повторно организовать комиссионный отбор в течение одного месяца с даты подписания протокола заседания квалификационной комиссии в соответствии с настоящим Порядком.

7. Заключение по результатам комиссионного отбора договоров на выполнение работ

7.1. Победитель комиссионного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола заседания квалификационной комиссии представляет организатору комиссионного отбора, подписанный им проект договора на соответствующие виды оказания услуг и (или) выполнения работ по форме согласно приложению № 5 и № 6.

7.2.	В случае если победитель комиссионного отбора в срок, предусмотренный пунктом 7.1 настоящего Порядка, не представил организатору комиссионного отбора, подписанный им проект договора на соответствующие виды работ, он признается уклонившимся от заключения соответствующего договора.

7.3.	В случае признания победителя комиссионного отбора уклонившимся от заключения соответствующего договора, организатор комиссионного отбора предлагает заключить соответствующий договор другому участнику комиссионного отбора по решению квалификационной комиссии. Такой участник комиссионного отбора не вправе отказаться от заключения соответствующих договоров.

7.4.	В случае если только один претендент на участие в комиссионном отборе признан участником комиссионного отбора, организатор конкурса не позднее трех рабочих дней, с даты подписания протокола заседания квалификационной комиссии, передает победителю комиссионного отбора подрядных организаций один экземпляр протокола заседания квалификационной комиссии и проекты договоров (входящих в состав документации по комиссионному отбору) на соответствующие виды работ. Такой участник комиссионного отбора не вправе отказаться от заключения соответствующих договоров.

Приложение 1

к типовому Порядку

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении комиссионного отбора подрядных организаций

на право выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании утвержденного Приказом __________________ от «___» __________ 20  г. № 1, Порядка привлечения подрядных организаций управляющими компаниями, имеющими организационно-правовую форму ООО, ТСЖ, ЖСК для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области, с использованием средств, предоставляемых из областного бюджета в соответствии с действующим законодательством РФ, объявляется комиссионный отбор подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами комиссионного отбора.

| № п.п | Вид информации | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Информация о заказчике | Наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер телефона: Номер факса: Контактное лицо: |
| 2 | Информация о специализированной организации - организаторе комиссионного отбора | Наименование: Место нахождения: Почтовый адрес: Адрес электронной почты: Номер телефона: Номер факса: Контактное лицо: |
| 3 | Вид комиссионного отбора, предмет комиссионного отбора | Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заключения договоров на следующие виды работ: 1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документации по проведению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. |
| 4 | Адрес соответствующего объекта комиссионного отбора | Объект № 1: Объект № 2: Объект № 3: |
| 5 | Общие характеристики объекта комиссионного отбора | Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбора представлены в Разделе 1 документации по комиссионному отбору. |
| 6 | Перечень и срок выполнения работ по капитальному ремонту соответствующего объекта комиссионного отбора | Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта комиссионного отбора представлен в Разделе 3 документации по комиссионному отбору. Срок выполнения работ: до «___» ___________20 г. |
| 7 | Порядок проведения осмотра соответствующего объекта комиссионного отбора | Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссионном отборе и заинтересованными лицами соответствующего объекта комиссионного отбора и график проведения таких осмотров представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору. |
| 8 | Предварительная сметная стоимость работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора | Общая предварительная сметная стоимость составляет: _________________(______________) руб. Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в Разделе 3 документации по комиссионному отбору. |
| 9 | Участники комиссионного отбора | Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организаций могут быть юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим законодательством. Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на заключение договоров на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора, допущенные квалификационной комиссией к участию в комиссионном отборе. |
| 10 | Требования к участникам комиссионного отбора | При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие требования к претендентам на участие в комиссионном отборе: - соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли); - в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации; - деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период; - отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответствие претендента на участие в комиссионном отборе указанным требованиям представлены в Разделе 4 документации по комиссионному отбору. |
| 11 | Возможность привлечения субподрядчиков | Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего договора |
| 12 | Место, порядок и срок получения документации по комиссионному отбору подрядных организаций | Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных организаций осуществляется организатором комиссионного отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с ____________до _____________ на основании письменного заявления соответствующего лица. Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи письменного заявления. Дата начала выдачи документации: Дата окончания выдачи документации: |
| 13 | Место, порядок и срок подачи заявок на участие в комиссионном отборе | Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций осуществляется организатором комиссионного отбора в месте нахождения организатора комиссионного отбора в рабочие дни с ____________до _____________. Дата начала приема заявок: Дата окончания приема заявок: |
| 14 | Требования к оформлению заявок на участие в комиссионном отборе | Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций передает организатору комиссионного отбора один оригинальный экземпляр заявки на участие в комиссионном отборе (по форме, представленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты (по форме, представленной в Разделе 7 документации по комиссионному отбору) и надлежащим образом заверенные копии документов в соответствии с перечнем, указанном в заявке. Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы должны быть подшиты в один том, скреплены синей печатью организации и заверены подписью уполномоченного лица. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической силы без приложенных документов согласно перечню документов к заявке. При отсутствии приложения к заявке согласно перечню документов заявка претендента на участие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, но не может быть оценена квалификационной комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям квалификационного отбора. Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование претендента на участие в комиссионном отборе и контактная информация. На каждый объект комиссионного отбора подается отдельная заявка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте. Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на электронном носителе. |
| 15 | Место, порядок и срок рассмотрения заявок претендентов на участие в комиссионном отборе подрядных организаций; | Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий день после окончания приема заявок. Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12:00 «_____»_______________20__ г. по адресу: Претенденты на участие в комиссионном отборе могут быть приглашены по указанному адресу в день вскрытия конвертов с заявками к ___. |
| 16 | Критерии оценки заявок на участие в комиссионном отборе; | В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия определяет из состава претендентов на участие в комиссионном отборе лиц, признанных по решению квалификационной комиссией участниками комиссионного отбора. Заявки участников комиссионного отбора по каждому объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критериями, представленными в Разделе 5 документации по комиссионному отбору. |
| 17 | Срок и порядок уведомления претендентов о принятых квалификационной комиссией решениях | В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. «_____»____________20__г. квалификационная комиссия определяет победителя комиссионного отбора. На следующий день после определения победителя комиссионного отбора, организатор комиссионного отбора уведомляется всех претендентов на участие в комиссионном отборе и всех участников комиссионного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях. |
| 18 | Перечень обязательных условий договоров подряда на выполнение соответствующих видов работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора | Начало выполнения работ «____»__________20__ г. Окончание выполнения работ «____»_________20__ г. Перечень работ. Общая стоимость работ: __________(_________) руб., Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного финансирования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки качества выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окончательный расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в установленном порядке, согласованного органом местного самоуправления. |
| 19 | Место, порядок и срок, в течение которого подрядная организация, выбранная по результатам комиссионного отбора должна подписать соответствующий договор на соответствующий вид работ | В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания квалификационной комиссии и получения уведомления о результатах комиссионного отбора, победитель комиссионного отбора должен подписать проект соответствующего договора по форме представленной в Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору. |

Приложение 2

к типовому Порядку

УТВЕРЖДАЮ:

___________________________________________

(должность руководителя)

___________________________________________

(ф.и.о. руководителя)

___________________________________________

(почтовый индекс и адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

___________________________________________

___________________________________________

(подпись руководителя)

"_______" _______________________20___  г.

(дата утверждения)

АКТ

об общих характеристиках многоквартирного дома,

являющегося объектом комиссионного отбора

| № п.п. | Наименование критерия характеристики объекта | Описание критерия характеристики объекта | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Адрес |  |  |
| 3 | Год постройки |  |  |
| 4 | Количество этажей |  | шт. |
| 5 | Количество жилых помещений (квартир) |  | шт. |
| 6 | Общая площадь многоквартирного дома |  | кв.м. |

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" __________________200______г.

М.П.

Приложение 3

к типовому Порядку

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания собственников помещений

Многоквартирного дома по адресу:

________________________________________________

(адрес местонахождения многоквартирного дома)

________________________________________________

Протокол № _____ от "_____" _____________20     г.

(дата утверждения)

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома,

являющегося объектом комиссионного отбора

| № п.п. | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Ориентировочная стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО | в том числе за счет средств |  |  |
|  |  |  | Бюджета области | Местного бюджета | Примечание |
| 1 | Кровля |  |  |  |  |
| 2 | Фасады |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе на проведение мероприятий по водоотведению грунтовых вод из подвальных помещений (технических подполий) многоквартирных домов |  |  |  |  |
| 4 | Внутридомовые инженерные системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления потреблением ресурсов |  |  |  |  |

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________) (подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" __________________20___ г.

М.П.

Приложение 4

к типовому Порядку

| № п.п. | Наименование критерия | Шкала оценки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая оценка (баллы) | Максимальная оценка (баллы) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Продолжительность работы на рынке |  | 5 |  |
| 2 | Опыт работы по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | 5 |  |
| 3 | Наличие необходимых разрешительных документов |  | 5 |  |
| 4 | Членство в СРО |  | 5 |  |
| 5 | Наличие добровольной сертификации |  | 5 |  |
| 6 | Квалификационный состав |  | 5 |  |
| 7 | Уровень технической оснащенности (производственная база и профессиональное оборудование) |  | 5 |  |
| 8 | Качество применяемых технологий и материалов |  | 5 |  |
| 9 | Стабильность финансового положение компании (не в стадии банкротства и наличие положительного оборотного капитала) |  | 5 |  |

Приложение 5

к типовому Порядку

ЗАЯВКА

на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

1. Заявление об участии в комиссионном отборе

_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование организации или ф.и.о. физического лица – индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(ОГРН, ИНН, КПП, данные документа, удостоверяющего личность физического лица – индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации или место жительства физического лица - индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________________

(номер телефона, факса, e-mail)

заявляет об участии в комиссионном отборе подрядных организаций  на выполнение работ    по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора, расположенного по адресу:  ________________________________________________

________________________________________________________________________________ (адрес многоквартирного дома)

2. Предложение претендента по выполнению работ по капитальному ремонту

Претендент на участие в комиссионном отборе предлагает собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций выполнить нижеуказанные виды работ по капитальному ремонту объекта комиссионного отбора:

_____________________________________________________________________________   (описание предлагаемых претендентом видов работ по капитальному ремонту)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:

1) 	Анкета претендента на участие в комиссионном отборе

(количество листов _______________________);

2) 	Заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие    соответствие    претендента на участие в комиссионном отборе требованиям, установленным  п. 2.8 раздела 2 настоящего Порядка:

для юридических лиц

- лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности

(количество листов _______________________);

- свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли

(количество листов _______________________);

- сертификаты соответствия стандартам качества

(количество листов _______________________);

- справка о наличии ИТР

(количество листов _______________________);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц

(количество листов _______________________);

- справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете

(количество листов _______________________);

- справка, выданная руководителем организации о том, что деятельность  организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

(количество листов _______________________);

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период

(количество листов _______________________);

- бухгалтерский баланс за последний завершенный отчетный период;

(количество листов _______________________).

для индивидуальных предпринимателей

- лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности

(количество листов _______________________);

- свидетельство о членстве в саморегулируемой организации соответствующей профессиональной отрасли

(количество листов _______________________);

- сертификаты соответствия стандартам качества

(количество листов _______________________);

- справка о наличии ИТР

(количество листов _______________________);

- выписку   из   Единого  государственного  реестра  индивидуальных предпринимателей

(количество листов _______________________);

- справка из расчетного банка об отсутствии картотеки на счете

(количество листов _______________________);

- справка, выданная индивидуальным предпринимателем о том, что его деятельность  не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

(количество листов _______________________);

- справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период

(количество листов _______________________);

- выписку из  книги учета доходов и расходов за последний завершенный отчетный период

(количество листов _______________________).

3) 	Заверенные в установленном порядке копии учредительных и регистрационных документов организации:

для юридических лиц

- устав организации

(количество листов _______________________);

- учредительный договор

(количество листов _______________________);

- свидетельство о государственной регистрации

(количество листов _______________________);

- свидетельство о постановке на налоговый учет

(количество листов _______________________);

- документ,   подтверждающий   полномочия   лица  на  осуществление действий    от    имени    юридического   лица, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

(количество листов _______________________).

для индивидуальных предпринимателей

- свидетельство о государственной регистрации

(количество листов _______________________);

- свидетельство о постановке на налоговый учет

(количество листов _______________________);

- документ,   подтверждающий   полномочия   лица  на  осуществление действий    от    имени    индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

(количество листов _______________________).

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

_____________________________________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" __________________20___ г.

М.П.

Приложение 6

к типовому Порядку

АНКЕТА

претендента на участие в комиссионном отборе подрядных организаций

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

| № п/п | Наименование сведений | Заверенные участником комиссионного отбора копии документов |
| --- | --- | --- |
|  | Полное и сокращенное наименование участника комиссионного отбора, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты |  |
|  | Государственный регистрационный номер участника комиссионного отбора, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | Заверенные копии учредительных и регистрационных документов (перечень документов) |  |
|  | Наличие предусмотренной действующим законодательством разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома |  |
|  | Краткое описание предлагаемых работ, в том числе технологий и материалов, их технические и качественные характеристики |  |
|  | Цена или расчет определения цены работ и краткое изложение других основных условий предложения участника комиссионного отбора |  |
|  | Отсутствие задолженности по обязательным платежам и просроченной задолженности перед третьими лицами за три года |  |
|  | Данные о субподрядчиках, которых участник комиссионного отбора намерен привлечь для выполнения работ, а также копии лицензий этих субподрядчиков на соответствующие виды работ |  |
|  | Сведения об участии в судебных разбирательствах по вопросам профессиональной деятельности участника комиссионного отбора |  |
|  | Профилирующее направление деятельности |  |
|  | Наличие квалифицированных работников |  |
|  | Опыт работы по аналогичным объектам, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам |  |
|  | Наличие производственной базы (техническая оснащенность) |  |
|  | Текущая загрузка участника комиссионного отбора (наличие заключенных договоров на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов |  |
|  | Банковские реквизиты |  |
|  | Балансовый отчёт участника комиссионного отбора за последний отчётный период |  |

Должность                                                                             Ф.И.О лица, подписавшего заявку

(подпись)

Печать (при наличии)

Дата подписания заявки

Приложение 7

к типовому Порядку

РАСПИСКА

о получении претендентом заявки на участие в комиссионном отборе

подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

Настоящая расписка выдана претенденту _________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

в том,  что  в  соответствии  с  Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,  утвержденным Приказом ООО _________ от «    » ________ 20__ N

_____________________________________________________________________________

(наименование организатора комиссионного отбора)

принял(а) от него (нее) конверт с заявкой для участия в комиссионном отборе подрядных организаций для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу______________________________________________________

_____________________________________________________________________________                    (адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована "_______" __________________20___  г. в ____________________

_____________________________________________________________________________

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером__________________________________________________________________

Лицо, уполномоченное   организатором   комиссионного отбора   принимать заявки на участие в комиссионном отборе __________________________________________________

(должность)

____________________________	             (_______________________________________)

(подпись)                                                                                                                    (ф.и.о.)

"__________" _______________________________20___г.

(дата получения заявки)

М.П.

Приложение 8

к типовому Порядку

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель квалификационной комиссии

_____________________________________

(ф.и.о.)

_____________________________________

(подпись)

"______" ____________________20__ г.

ПРОТОКОЛ

по комиссионному отбору

подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

1. Заказчик:___________________________________________________________________

(наименование организации)

2. Организатор комиссионного отбора:____________________________________________

(наименование организации)

_____________________________________________________________________________

3. Объект комиссионного отбора: ________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

_____________________________________________________________________________

4. Стоимость капитального ремонта объекта комиссионного отбора:_______________руб.

(________________________________________________________________________) руб.

(сумма прописью)

5. Состав квалификационной комиссии:

1) ___________________________________________________________________________ (ф.и.о.)

2) ___________________________________________________________________________ (ф.и.о.)

3) ___________________________________________________________________________ (ф.и.о.)

4) ___________________________________________________________________________ (ф.и.о.)

5) ___________________________________________________________________________ (ф.и.о.)

6. Претенденты, подавшие заявки на участие в комиссионном отборе:

1) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

2) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

3) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

4) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

5) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

7. Лица, признанные участниками  комиссионного отбора:

1) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

2) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

3) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

4) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

5) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

8. Лица, не допущенные к участию в  комиссионном отборе:

1) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (причина отказа)

2) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (причина отказа)

3) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (причина отказа)

4) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (причина отказа)

5) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (причина отказа)

9. Лица, признанные победителями  комиссионного отбора:

1) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (вид подрядных работ)

_____________________________________________________________________________ (сумма подрядных работ)

2) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (вид подрядных работ)

_____________________________________________________________________________ (сумма подрядных работ)

3) ___________________________________________________________________________ (наименование организации)

_____________________________________________________________________________ (вид подрядных работ)

_____________________________________________________________________________ (сумма подрядных работ)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на _______________________ листах.

Председатель квалификационной комиссии:

________________________________________	  ______________________________

(ф.и.о.)                                                                                                              (подпись)

Члены квалификационной комиссии:

________________________________________	  ______________________________

(ф.и.о.)                                                                                                              (подпись)

________________________________________	  ______________________________

(ф.и.о.)                                                                                                              (подпись)

"__________" __________________20______г.

Приложение 9

к типовому Порядку

Договор подряда №

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в Углегорском муниципального округе Сахалинской области (Капитальный ремонт __________ многоквартирного дома по адресу: г. Углегорск, ул. __________, д. __.)

г. Углегорск    					                       «___» ____________ года

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  "___________", именуемое  в  дальнейшем "Заказчик", в лице директора __________, действующего на основании Устава с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «_____________» в лице директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", вместе  именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ И СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

1.1	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _________ многоквартирного дома по адресу: г. Углегорск, ул. __________, д. __ в соответствии со сметной документацией, прилагаемой к Договору.

1.2	Общая стоимость работ по Договору составляет – _______________________ НДС не применять.

Стоимость по видам работ:

# Всего по сметам –

# Цена договора – ___________________________________НДС не применять.

1.3.	Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

1.4.	В счет стоимости работ, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

1.5.	Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является протокол по комиссионному отбору подрядных организаций от «00» июля 2____ г. №__.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1.	Оплата по Договору производится на основании актов формы КС-2, справки формы КС-3 и акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией до 00.00.2___ г.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Срок начала работ: с момента подписания договора.

3.2.	Срок окончания работ: 00.00.2___ г.

3.3.	Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

4.	ЗАКАЗЧИК

4.1.	При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

4.1.1.	Передать Подрядчику по акту объект в течение  7 (семи) дней со дня подписания Договора Сторонами.

4.1.2.	Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта.

4.1.3.	Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.2.	Заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

5.	ПОДРЯДЧИК

5.1.	При выполнении Договора Подрядчик обязан:

5.1.1.	Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в пункте 4.1.1.

5.1.2.	Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.1.3.	Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.1.4.	Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, ФИО Представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.1.5.	Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00. по 21.00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства РФ.

5.1.6.	Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.1.7.	Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных  работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.1.8.	Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.1.9. 	Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.1.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут  быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.1.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.1.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.1.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 3.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ,

исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.1.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.1.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.2.	Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Договором.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.	Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции технического надзора.

6.2.	Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

6.3.	Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

6.4.	Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

6.4.1.	Контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

6.4.2.	Принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов и сметной документации;

6.4.3.	Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

6.4.4.	Освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

6.4.5.	Проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6.4.6.	Участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

6.5.	С целью выполнения функций, указанных в пункте 6.4, представитель Заказчика имеет право:

6.5.1.	Проводить совещания  с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

6.5.2.	Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

6.6.	Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

6.7.	Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

6.8.	Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.9.	Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

6.10.	Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных с работами, представителями Заказчика и Подрядчика, оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

6.11.	С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ.

6.12.	Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1. Окончание работ и сдача результата работ оформляется актом формы КС-2, справкой формы КС-3 и актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией.

7.2.	Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

7.3.	Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания актом приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - актов приемки законченного капитальным ремонтом объекта приемочной комиссией по всем видам работ.

7.4.	При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

7.5.	Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии с пунктом 7.4 Договора.

7.6.	С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1.	Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по Договору.

8.2.	Гарантийный срок  составляет 60 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

8.3.	При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее 5 (пяти) дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам - немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

8.4.	При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы, по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

8.5.	Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.	Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

9.2.	За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору Заказчиком или Подрядчиком виновная Сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

9.3.	В случае нарушения Подрядчиком условий Договора (5.1.5, 5.1.6, 5.1.7), Представитель Заказчика немедленно письменно предупреждает об этом Подрядчика с составлением акта выявленного нарушения, подписываемого Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от подписи - в одностороннем порядке. В случае не устранения Подрядчиком в течение 2-х дней выявленных нарушений, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере  0,5% (ноль целых пять десятых процента) стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора за каждый день до фактического устранения нарушений.

9.4.	Уплата штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от фактического исполнения обязательств по Договору.

9.5.	Указанные в настоящей статье штрафы взимаются за каждое нарушение в отдельности.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, изменения действующего законодательства, другие чрезвычайные обстоятельства, влияющие на исполнение обязательств по контракту, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.

10.2.	В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.1, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в трехдневный срок сообщить об этих обстоятельствах другой Стороне в письменной форме с приложением справки, выданной органами местной власти.

10.3.	С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого Сторонами.

11.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1.	Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий Договора:

11.1.1.	Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на объекте в течение 10  дней с установленной в Пункте 3.1.  настоящего Договора даты начала Работ.

11.1.2.	В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по Договору.

11.2.	При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора в соответствии с пунктом 11.1 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения Договора представитель Заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения Договора.

11.3.	Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику с учетом авансового платежа в течение 10 дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 дней.

12.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

12.2.	При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

12.3.	В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.	Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.2.	В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.3.	Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Подрядчику.

13.4.	Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

Приложениями к настоящему договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются следующие документы:

- смета стоимости работ;

- ведомость согласования цены договора.

15. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»                                                           «Подрядчик»

______________                    	                         ___________________

Приложение 10

к типовому Порядку

ДОГОВОР № ____

на оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика, включая строительный контроль, на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома: расположенного по адресу: ___________

г. Углегорск    					                          «__» ___________ года

Общество с ограниченной ответственностью, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по осуществлению функций технического заказчика, включая строительный контроль, на период выполнения работ по капитальному ремонту жилого дома ________________ (далее - Услуги) в объеме, установленном в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Работы по капитальному ремонту фасада жилого дома, расположенного по адресу: ___________________________ выполняются в рамках договора от _____________ №  _______ на выполнение работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: г., __________________.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет _________ (_______________) 00 коп., НДС не облагается.

2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.4.1. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.4.2. Заказчик оплачивает услуги по факту всего объема оказанных услуг, в безналичном порядке путем перечисления цены Договора со своего расчетного счета на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 13 Договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением документов, подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 20 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг в следующем порядке: Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком на основании Актов сдачи-приёмки оказанных услуг, подписанных Сторонами и счетов на оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в Договоре.

Окончательный расчёт за оказанные Исполнителем услуги производится после подписания последнего Акта сдачи-приёмки оказанных услуг Заказчиком и достижения им результата оказания услуг, а именно:

- получение заключения о соответствии выполненных работ требованиям технических регламентов и проектной документации;

- ввод в эксплуатацию объекта после завершения капитального ремонта жилого дома, подготовка и передача всех необходимых бумаг Заказчику.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Срок оказания услуг по договору:

- дата начала выполнения работ: с даты заключения договора на оказание услуг;

- дата окончания выполнения работ: завершение выполнения работ по капитальному ремонту жилого дома, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, ___________________, но не позднее ___________________.

Фактической датой исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору является дата подписания между Исполнителем и Заказчиком акта оказанных услуг.

3.2. В случае увеличения сроков строительно-монтажных работ по объекту, сроки оказания услуг по настоящему Договору соответственно продлеваются на данный срок без изменения цены настоящего Договора.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения оказания услуг и представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Техническим заданием, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Исполнителем, в 3 (трех) экземплярах.

4.2. В течение 6 (шести) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в настоящем разделе Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре и Техническом задании, и направляет заказным письмом с уведомлением, либо отдает нарочно Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки услуг либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения недостатков результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки за свой счет.

4.3. В случае получения от Заказчика, надлежащим образом официально направленного (почтой или нарочно) запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных услуг, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 3 (трех) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных услуг.

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков и необходимых доработок, Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные услуги и подписывает 3 (три) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, два из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Договора.

4.5. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату стоимости оказанных услуг являются основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Техническим заданием и настоящим Договором.

5.1.3. Письменно запрашивать информацию о ходе оказываемых услуг. На данный запрос Исполнитель предоставляет ответ в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.

5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг (также выявленные после окончания срока действия Договора), в том числе в части объема и стоимости этих услуг.

5.1.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости оказанных Исполнителем услуг требованиям Технического задания и Акта сдачи- приемки услуг вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении оказанных услуг.

5.2 Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.

5.2.3. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в случае, указанном в настоящем разделе Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг.

5.3 Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в разделе 4 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с разделом 2 Договора.

5.3.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Договору других лиц

- соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) услуг, предусмотренных в Техническом задании. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

5.3.4. Привлечение соисполнителей не влечет изменение Цены Договора и/или объемов услуг по Договору. Перечень услуг, оказанных соисполнителями, и их стоимость Исполнитель указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам оказания услуг в порядке, установленном Договором.

5.3.5. Исполнитель вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Исполнителем, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого соисполнителя.

5.3.6. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего Договора.

5.4. Исполнитель обязан

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику немедленно после приостановления оказания услуг.

5.4.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Договора, а также в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора, установлено требование об их обязательном членстве в региональных саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора. Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию в течение двух рабочих дней.

5.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.8. Назначить приказом не менее 2-х ответственных лиц, состоящих в национальном реестре специалистов НОССТРОЙ.

6. Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в Договоре и Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.2. Гарантийный срок на оказанные услуги указывается в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).

6.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков оказания услуг, Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Исполнителем и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков. При отказе Исполнителя от составления или подписания Акта о недостатках, обнаруженных в период гарантийного срока, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением экспертов (специалистов) в порядке, предусмотренном Законом о Договорной системе, по итогам которой составляется соответствующий Акт, фиксирующий затраты по исправлению недостатков. Возмещение расходов за проведенную экспертизу осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, о повторном оказании услуг не освобождает Исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания оказания услуг.

6.5. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц в ходе оказания услуг Исполнителем, подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.6. Исполнитель гарантирует своевременное предоставление необходимой и достоверной информации об оказываемых услугах.

6.7. В случае не предоставления Исполнителем Заказчику полной и достоверной информации об оказываемых услугах, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации за недостатки оказания услуг, возникшие после их приемки Заказчиком вследствие отсутствия у Заказчика такой информации.

6.8. В случае ненадлежащего оказания услуг, требования Заказчика о безвозмездном о повторном оказании услуг подлежат удовлетворению в срок, установленный для срочного оказания услуг, а в случае, если этот срок не установлен, в срок, предусмотренный Договором, который был ненадлежащем образом исполнен.

7. Ответственность сторон

7.1. При нарушении условий Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени).

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

7.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств.

7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату и (или) предоставления неполного пакета документов на оплату.

7.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

7.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8. Порядок расторжения Договора

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон; в судебном порядке; одностороннее расторжение в следующих случаях:

8.1.1. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Заказчика:

8.1.1.1. Оказание услуг ненадлежащего качества, если недостатки не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.

8.1.1.2. Неоднократное (от двух и более раз) нарушение сроков и объемов оказания услуг, предусмотренных Договором.

8.1.1.3. Исполнитель не приступает к исполнению Договора в срок, установленный Договором, или нарушает сроки оказания услуг, предусмотренный Договором, или оказывает услуги так, что окончание их оказания к сроку, предусмотренному Договором, становится явно невозможно, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный Договором срок.

8.1.1.4. Если отступления в оказании услуг от условия Договора или иные недостатки результата оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.

8.1.2. Основания расторжения Договора в связи с односторонним отказом от исполнения Договора по инициативе Исполнителя:

8.1.2.1. Неоднократные (от двух и более раз) нарушения Заказчиком сроков оплаты оказанных услуг, допущенные по вине Заказчика.

8.1.2.2. Неоднократный (от двух и более раз) необоснованный отказ Заказчика от приемки оказанных услуг. При этом необоснованным отказом считается отказ Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг в срок, предусмотренный Договором, без письменного объяснения причин такого отказа.

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской

Федерации. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

8.3 Решение об одностороннем расторжении настоящего Договора направляется второй Стороне в оригинале по адресу второй Стороны, указанному в разделе 14 Договора.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии печати).

10.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда по месту регистрации ответчика Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

10.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 7 календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

10.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

10.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

10.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту регистрации ответчика.

11. Срок действия, порядок изменения Договора

11.1 Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

11.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами

дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

12. Прочие условия

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 13 Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:                                                                                    Исполнитель: