|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области», утвержденной постановлением администрации Углегорского муниципального округа Сахалинской области от 13.02.2025 № 138-п/25 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Муниципального проекта

«Благоустройство мест массового отдыха населения,

общественных территорий»

1. Общие положения

| Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий |  | Срок начала и окончания проекта | 2025-2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципального проекта | Турский Герман Владиславович |  |  |
| Руководитель муниципального проекта | Шарифов Евгений Альфирович |  |  |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования Углегорский муниципальный округ Сахалинской области | Комфортная и безопасная среда для жизни/Показатель "Улучшение качества городской среды в полтора раза". |  |  |
| Стратегические цели и задачи на решение которых направлен муниципальный проект | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Углегорского муниципального округа Сахалинской области |  |  |

- Цель и показатели проекта

Создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности человека

| № п/п | Наименование показателя | Базовое значение |  | Период (год, квартал, месяц) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустроенные места массового отдыха населения, общественные территории | 0 | 31.12.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Благоустроенные места массового отдыха населения, общественные территории в составе Национального проекта «Инфраструктура для жизни» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 1 | 30.10.2024 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Реализованные мероприятия в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 0 | 31.12.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Результаты проекта

| № п/п | Наименование результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | 2025-2030 | дополнительные работы по обустройству дворовых территорий |
| 2. | Благоустроенные места массового отдыха населения, общественные территории в составе Национального проекта «Инфраструктура для жизни» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2025-2030 | Обустройство дворовых территорий |
| 3. | Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 2025-2030 | Разработка архитектурной концепции для подготовки конкурсной заявки города Углегорск |

- Бюджет проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Всего (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1. | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий (всего), в том числе: | 55 191,5 |  | 58 488,8 | 30 303,2 | 30 303,1 |  |  | 174 286,6 |
| 1.1 | Благоустройство мест массового отдыха населения, общественных территорий | 350,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | бюджет муниципального образования | 350,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Благоустроенные места массового отдыха населения, общественные территории в составе Национального проекта «Инфраструктура для жизни» Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 52 741,5 |  | 58 488,8 | 30 303,2 | 30 303,1 | 0 | 0 | 171 835,6 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 5 000,0 |  | 9 803,9 | 15 555,6 | 15 384,6 | 0 | 0 | 45 744,1 |
| 1.2.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 47 213,9 |  | 48 099,0 | 14 444,4 | 14 615,4 | 0 | 0 | 124 372,7 |
| 1.2.3 | бюджет муниципального образования | 527,6 |  | 585,9 | 303,2 | 303,1 | 0 | 0 | 1 719,8 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Реализация мероприятий в рамках инициативных проектов, а также проектов победителей «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» на территории Углегорского муниципального округа | 2 100,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100,0 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 | бюджет муниципального образования | 2 100,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100,0 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: |  |  | 55 191,5 | 58 488,8 | 30 303,2 | 30 303,1 | 0 | 0 | 174 286,6 |
| федеральный бюджет |  |  | 5 000,0 | 9 803,9 | 15 555,6 | 15 384,6 | 0 | 0 | 45 744,1 |
| бюджет субъекта Российской Федерации (при наличии) |  |  | 47 213,9 | 48 099,0 | 14 444,4 | 14 615,4 | 0 | 0 | 124 372,7 |
| бюджет муниципального образования |  |  | 2 977,6 | 585,9 | 303,2 | 303,1 | 0 | 0 | 4 169,8 |
| внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |